DECO MOI

Product Requirements Document

Page Builder — Módulo de creación visual de páginas

Para: Equipo Antigravity   |   Versión 1.0   |   2026

# 1. Resumen ejecutivo

Este documento especifica los requerimientos para desarrollar un módulo de Page Builder integrado al panel de administración de Deco Moi. El objetivo es permitir que el equipo cree y edite páginas estáticas (landings, informativas, FAQs, etc.) sin intervención del equipo de desarrollo.

| Proyecto | Deco Moi E-commerce — Módulo Page Builder |
| --- | --- |
| Stack existente | Astro + TypeScript + PostgreSQL + Drizzle ORM |
| Hosting | Railway |
| Prioridad | Alta — bloquea autonomía del cliente en contenido |
| Estimación | 3–4 semanas según alcance del MVP |
| Responsable | Equipo Antigravity |

# 2. Problema y objetivo

## 2.1 Problema actual

Actualmente cualquier nueva página del sitio (Sobre nosotros, Cómo funciona, FAQ, landings de eventos corporativos o bodas) requiere que un desarrollador escriba código Astro, haga commit y redeploy. Esto genera dependencia técnica para tareas de contenido y ralentiza la operación del negocio.

## 2.2 Objetivo

Implementar un constructor visual de páginas dentro del panel admin existente, de modo que el equipo de Deco Moi pueda:

- Crear páginas nuevas con URL personalizada (slug)

- Componer el contenido mediante bloques prediseñados arrastrando y soltando

- Editar texto, imágenes y propiedades de cada bloque sin código

- Publicar, despublicar y archivar páginas

- Previsualizar el resultado en mobile y desktop antes de publicar

## 2.3 Lo que NO incluye este PRD

- Editor de plantillas de email

- Modificación del checkout, carrito o flujos de compra

- CMS de blog con categorías y etiquetas (fuera de alcance v1)

- Historial de versiones / undo-redo (backlog futuro)

# 3. Usuarios del sistema

| Admin de Deco Moi | Usuario principal. Crea y edita páginas desde el panel. No tiene conocimientos técnicos. |
| --- | --- |
| Visitante del sitio | Usuario final que consume las páginas publicadas. No interactúa con el builder. |
| Desarrollador Antigravity | Crea y mantiene los bloques disponibles. Agrega nuevos bloques cuando el negocio los requiere. |

# 4. Casos de uso principales

## 4.1 Páginas previstas

El sistema debe soportar al menos los siguientes tipos de páginas desde el lanzamiento:

- Sobre nosotros / Historia de Deco Moi

- Cómo funciona el proceso de personalización

- Preguntas frecuentes (FAQ con acordeón)

- Landings de eventos: bodas, quinceaños, cumpleaños, bautismos

- Landing corporativa / regalos empresariales

- Página de contacto con formulario

- Política de privacidad y Términos y condiciones

## 4.2 Flujo de creación de una página

- El admin navega a /admin/paginas y hace clic en "Nueva página"

- Elige empezar desde cero o desde un template predefinido

- Define título, slug y metadatos SEO

- En el editor agrega bloques desde la biblioteca lateral

- Configura las propiedades de cada bloque (texto, imágenes, links, colores)

- Previsualiza en desktop y mobile

- Guarda como borrador o publica directamente

- La página queda disponible en decomoi.com.ar/{slug}

# 5. Arquitectura técnica

## 5.1 Principio de diseño

El editor visual es un React island (client:only) dentro de Astro. El render público de las páginas es Astro SSR puro, sin JavaScript adicional para el visitante final. Esta separación garantiza performance óptima en el frontend y experiencia de edición fluida en el admin.

## 5.2 Modelo de datos — tabla pages

Agregar la siguiente tabla al schema Drizzle existente (src/lib/db/schema.ts):

export const pages = pgTable('pages', {

id:              uuid('id').primaryKey().defaultRandom(),

title:           varchar('title', { length: 200 }).notNull(),

slug:            varchar('slug', { length: 200 }).notNull().unique(),

status:          varchar('status', { length: 20 }).default('draft'),

blocks:          json('blocks').$type<PageBlock[]>().default([]),

seoTitle:        varchar('seo_title', { length: 60 }),

seoDescription:  varchar('seo_description', { length: 160 }),

ogImage:         varchar('og_image', { length: 255 }),

publishedAt:     timestamp('published_at'),

createdAt:       timestamp('created_at').defaultNow(),

updatedAt:       timestamp('updated_at').defaultNow(),

});

Status válidos: draft | published | archived

## 5.3 Estructura del bloque (JSON)

Cada página almacena un array de bloques en el campo blocks (JSONB). Cada bloque respeta la siguiente interfaz:

interface PageBlock {

id:        string;            // uuid generado al crear el bloque

type:      BlockType;         // 'hero' | 'richtext' | 'image_text' | ...

order:     number;            // posición en la página (0, 1, 2, ...)

isVisible: boolean;           // toggle sin borrar el bloque

props:     Record<string, any>; // propiedades específicas del tipo

}

## 5.4 Tabla page_templates (opcional v1, recomendada)

| id | serial PK |
| --- | --- |
| name | varchar(100) — ej: 'Landing de bodas' |
| thumbnail | varchar(255) — imagen de preview |
| blocks | jsonb — bloques pre-configurados |
| category | varchar(50) — landing ¦ informativa ¦ legal |

## 5.5 Rutas y archivos nuevos

| /admin/paginas | Listado de páginas con estado, acciones y buscador |
| --- | --- |
| /admin/paginas/nueva | Selección de template o inicio en blanco + metadatos |
| /admin/paginas/[id]/editar | Editor visual con 3 paneles (React island) |
| /[slug].astro | Render público SSR de la página — ruta catch-all nueva |
| POST /api/pages | Crear página |
| GET /api/pages/:id | Obtener página con bloques |
| PUT /api/pages/:id | Actualizar bloques (autosave cada 30s) |
| PUT /api/pages/:id/publish | Publicar o despublicar |
| src/lib/blocks/ | Un archivo .ts por tipo de bloque con schema Zod |
| src/components/blocks/ | Un .astro por tipo de bloque (render público) |
| src/components/admin/builder/ | Componentes del editor visual React |

# 6. Bloques requeridos

## 6.1 Bloques genéricos (MVP)

| Bloque | Categoría | Propiedades clave |
| --- | --- | --- |
| Hero / Banner | Contenido | Título, subtítulo, imagen de fondo, opacidad overlay, botón CTA (texto + link), alineación, altura mínima |
| Texto enriquecido | Contenido | Editor rich text (Tiptap), ancho máximo (narrow/normal/wide), alineación de texto |
| Imagen + Texto | Contenido | Imagen (con alt), contenido rich text, posición imagen (izq/der), ratio de imagen |
| Tarjetas / Features | Contenido | Título sección, lista dinámica de cards (ícono + título + descripción), columnas (2/3/4), estilo visual |
| FAQ / Acordeón | Contenido | Título sección, lista dinámica de preguntas y respuestas, primer ítem abierto por defecto |
| Galería / Slider | Media | Lista de imágenes con alt, modo (slider/grid/masonry), columnas, lightbox on/off |
| Video embed | Media | Fuente (YouTube/Vimeo/propio), URL, autoplay (silenciado), ratio de aspecto |
| Pasos / Proceso | Contenido | Título sección, lista dinámica de pasos (número + título + descripción), layout (horizontal/vertical/alternado) |
| Banner de texto | Decorativo | Texto, color de fondo (paleta Deco Moi), color de texto, link opcional (banner clickeable) |
| Separador / Espaciado | Layout | Altura en px (20-200), línea horizontal on/off, color de línea |
| Formulario de contacto | Interacción | Título, email destinatario (default: config tienda), mensaje de éxito, campos visibles |
| Mapa / Ubicación | Integración | Dirección completa, nivel de zoom, altura del mapa en px |

## 6.2 Bloques especiales de e-commerce

Estos bloques se conectan a la base de datos existente de Deco Moi y son exclusivos del proyecto:

| Bloque | Categoría | Propiedades clave |
| --- | --- | --- |
| Grilla de productos | E-commerce | Categoría o tag a mostrar, cantidad de productos (4/8/12), mostrar precio on/off, solo destacados on/off |
| Testimonios dinámicos | E-commerce | Cantidad a mostrar, rating mínimo (1-5), diseño (slider/grilla) |
| CTA con WhatsApp | E-commerce | Título, subtítulo, texto del botón, mensaje pre-cargado configurable, fondo (color sólido o imagen) |

# 7. Editor visual — especificaciones de UI

## 7.1 Layout del editor

El editor se divide en tres zonas fijas:

| Panel izquierdo (~280px) | Biblioteca de bloques agrupados por categoría. Búsqueda. Drag desde aquí al canvas. |
| --- | --- |
| Centro (flexible) | Canvas con preview de la página. Muestra los bloques en el orden correcto. Toggle mobile/desktop. |
| Panel derecho (~280px) | Propiedades del bloque seleccionado. Formulario dinámico según tipo de bloque. |

## 7.2 Interacciones requeridas

- Agregar bloque: clic en + entre bloques → abre biblioteca → click o drag al canvas

- Reordenar: handle de drag (⠿) en borde izquierdo de cada bloque

- Editar: clic en bloque → propiedades aparecen en panel derecho

- Ocultar/mostrar: toggle ojo en cada bloque (no borra el bloque)

- Duplicar: botón copiar → copia inmediatamente debajo con mismo contenido

- Eliminar: botón trash con confirmación modal

- Preview responsive: toggle mobile (375px) / desktop (1200px)

- Autosave: cada 30 segundos con indicador de estado (Guardado / Guardando... / Error)

- Publicar: botón primario en barra superior → draft pasa a published

- Vista previa externa: link que abre /[slug]?preview=true en nueva pestaña

## 7.3 Tipos de campo en panel de propiedades

| Texto corto | Input text con contador de caracteres si hay límite máximo |
| --- | --- |
| Texto largo / Rich text | Tiptap editor (negritas, listas, links, títulos) |
| Imagen | Uploader con drag & drop + campo URL manual + campo alt text obligatorio |
| Enlace | Campo URL + texto visible + selector de target (_self/_blank) |
| Color | Color picker con paleta de Deco Moi pre-cargada + opción hex libre |
| Select | Dropdown con opciones fijas (alineación, columnas, modo, etc.) |
| Toggle | Checkbox estilizado (mostrar/ocultar elementos del bloque) |
| Número / Slider | Input numérico con rango mínimo y máximo (opacidad, px, columnas) |
| Lista dinámica | Agregar/eliminar/reordenar items (para FAQ, features, pasos, imágenes) |
| Relación a DB | Select que trae categorías o tags desde la API existente |

# 8. Render público de páginas

## 8.1 Ruta catch-all

Crear src/pages/[slug].astro. Esta ruta:

- Recibe el slug desde la URL

- Consulta la tabla pages donde slug = params.slug AND status = 'published'

- Si no existe → 404

- Si existe → renderiza los bloques en orden usando el componente Astro correspondiente a cada type

- Aplica meta tags SEO desde los campos seo_title, seo_description, og_image

## 8.2 Componente de renderizado de bloque

Crear src/components/blocks/BlockRenderer.astro que recibe un array de PageBlock y delega a cada componente según block.type. Ejemplo:

{ block.type === 'hero' && <HeroBlock {...block.props} /> }

{ block.type === 'richtext' && <RichTextBlock {...block.props} /> }

{ block.type === 'faq' && <FaqBlock {...block.props} /> }

Cada componente de bloque en src/components/blocks/*.astro recibe únicamente las props que necesita. Sin lógica de negocio, solo presentación.

## 8.3 SEO

- Meta title: usa seo_title si está definido, sino title de la página

- Meta description: campo seo_description

- og:image: campo og_image (si no hay, usar imagen por defecto de la tienda)

- Canonical: URL absoluta de la página

- No indexar páginas con status != 'published' (X-Robots-Tag: noindex)

# 9. Especificación de la API

| GET /api/pages | Lista todas las páginas (solo admin). Filtros: status, search. |
| --- | --- |
| POST /api/pages | Crea página nueva. Body: { title, slug, status, blocks, seoTitle, seoDescription, ogImage } |
| GET /api/pages/:id | Devuelve página completa con todos sus bloques. |
| PUT /api/pages/:id | Actualiza página. Acepta actualizaciones parciales (solo bloques, o solo metadatos). |
| PUT /api/pages/:id/publish | Cambia status a published y setea publishedAt = now(). Si ya está publicada, pasa a draft. |
| DELETE /api/pages/:id | Soft delete: cambia status a archived. No borra de la DB. |
| GET /api/pages/slug/:slug | Busca página por slug. Usado por el render público SSR. |
| GET /api/block-types | Devuelve lista de tipos de bloque disponibles con metadata (nombre, ícono, props schema). |

Todas las rutas de escritura requieren autenticación JWT admin existente. La ruta GET /api/pages/slug/:slug es pública (usada por SSR).

# 10. Validaciones y reglas de negocio

- El slug debe ser único, solo minúsculas, sin espacios (reemplazar por -), sin caracteres especiales

- El slug se genera automáticamente del título pero es editable. Advertir si ya existe.

- No se puede publicar sin al menos un bloque visible

- El campo alt text de imágenes es obligatorio para accesibilidad

- Los slugs reservados no pueden usarse: productos, producto, carrito, checkout, confirmacion, admin, api

- Bloques con isVisible: false no se renderizan en el sitio público

- El autosave no cambia el status de la página (draft sigue siendo draft)

- Eliminar una página publicada la archiva (status: archived), no la borra físicamente

- Las props de cada bloque se validan con Zod en el backend antes de guardar

# 11. Criterios de aceptación

## 11.1 Funcionalidad core

- El admin puede crear una página nueva desde cero en menos de 5 minutos

- El admin puede agregar, reordenar y editar los 12 bloques genéricos del MVP

- El admin puede agregar los 3 bloques especiales de e-commerce

- Las páginas publicadas son accesibles en /slug sin redeploy

- El autosave funciona correctamente y no pierde datos

- El preview mobile/desktop refleja el resultado real

- Las páginas renderizadas tienen los meta tags SEO correctos

- Las rutas protegidas del admin requieren autenticación

## 11.2 Performance

- Las páginas públicas tienen Lighthouse score > 85 (sin JS adicional por el builder)

- El editor visual carga en menos de 3 segundos

- El autosave no bloquea la UI (operación en background)

## 11.3 Calidad

- Los bloques respetan la identidad visual de Deco Moi (paleta, tipografía, espaciado)

- El editor funciona en Chrome, Firefox y Safari en desktop

- El contenido de las páginas es completamente responsive

- Los campos de imagen incluyen alt text y se valida su presencia

# 12. Plan de implementación sugerido

| Semana 1 — Fundación | Tabla pages en Drizzle + migraciones. API REST CRUD básico. Ruta pública /[slug].astro con render SSR. Componentes Astro de los 4 bloques más simples (Hero, RichText, Imagen+Texto, Separador). |
| --- | --- |
| Semana 2 — Bloques restantes | Implementar los 8 bloques genéricos restantes. Implementar los 3 bloques de e-commerce. Validación Zod en backend para props de cada bloque. |
| Semana 3 — Editor visual | Listado de páginas en admin con filtros y estados. React island del editor con los 3 paneles. Drag & drop con @dnd-kit/sortable. Panel de propiedades dinámico por tipo de bloque. |
| Semana 4 — Pulido y cierre | Autosave + indicador de estado. Preview iframe con toggle mobile/desktop. SEO y meta tags. Templates pre-armados (bodas, FAQ, nosotros). Testing y ajustes. |

## Dependencias y librerías nuevas

- @dnd-kit/core + @dnd-kit/sortable — drag and drop en el editor

- @tiptap/react + extensiones — rich text editor en propiedades

- zod — validación de props de bloques en backend (probablemente ya instalado)

- React — ya soportado como island en Astro, no es dependencia nueva

# 13. Decisiones pendientes

| Storage de imágenes | ¿Las imágenes subidas en el builder van a Cloudinary, S3 o al filesystem de Railway? Definir antes de implementar el campo imagen. |
| --- | --- |
| Preview en iframe | El preview puede ser un iframe de /[slug]?preview=true o un render en el canvas. El iframe es más fiel pero requiere autenticación especial para el draft. |
| Templates incluidos en MVP | ¿Se incluyen templates pre-armados desde el inicio o se entrega solo la funcionalidad base y se agregan después? |
| Cache invalidation | Si se usa ISR o cache de Astro, definir cómo se invalida al publicar una página desde el admin. |

# 14. Fuera de alcance — v1

- Historial de versiones y undo/redo (backlog v2)

- Colaboración en tiempo real (backlog v2)

- Editor de templates por parte del admin (Antigravity define los templates)

- Blog con categorías, tags y paginación

- Páginas de producto generadas por el builder (el catálogo tiene su propio sistema)

- Soporte multidioma

- A/B testing de páginas

Deco Moi × Antigravity — PRD Page Builder v1.0 — 2026